Opinio ATS

アプリ開発定例 進捗報告

2026年2月10日（火）

# 1. 前回からの開発進捗

前回定例（2/4）以降に完了した主な開発項目を報告します。

| 区分 | 内容 | ステータス | 対応日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新機能 | パイプライン画面を実装（カンバン形式） | 完了 | 2/4 |
| 新機能 | 面接管理画面を実装（選考中の応募を表示） | 完了 | 2/4 |
| 新機能 | レポート機能実装（パイプライン・チャネル分析・月別推移） | 完了 | 2/4 |
| UI改善 | 求人ページのOpinioカラーリデザイン（作成・編集・詳細） | 完了 | 2/4 |
| UI改善 | ダッシュボードの絵文字をLucideアイコンに変更 | 完了 | 2/4 |
| データ | 本番シーダー作成（求人3件・応募3件） | 完了 | 2/4 |
| 修正 | 本番DBスキーマ修正（company_id UUID対応、型修正） | 完了 | 2/4 |

# 2. 実装済み機能一覧（現時点）

現在本番環境（ats.opinio.co.jp）で稼働中の機能です。

| ページ | 主な機能 | URL |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | KPI・ファネル・チャネル分析・アクション | /dashboard |
| 求人管理 | 一覧・作成・編集・詳細 | /jobs |
| 応募管理 | 応募一覧・詳細 | /applications |
| 候補者管理 | 候補者一覧・詳細 | /candidates |
| 取り込み管理 | ドラフト確認・承認・却下 | /intake |
| パイプライン | カンバン形式の選考管理 | /pipeline |
| 面接管理 | 選考中の応募表示 | /interviews |
| レポート | パイプライン・チャネル・月別推移 | /reports |

# 3. 技術メモ・注意事項

## 本番DBスキーマ修正（2/4実施）

- recruitment_jobs.company_id を CHAR(36) に変更（UUID対応）

- applications の job_id, candidate_id を BIGINT UNSIGNED に変更

## ローカルと本番の構造差異

|  | ローカル | 本番 |
| --- | --- | --- |
| 候補者データ | Person + Candidate 分離構造 | Candidate に統合（person_idなし） |
| 応募データ | candidate経由でcompany_id取得 | company_idを直接保持 |
| applied_at | あり | 存在しない |

# 4. 残タスク・今後の予定

| 優先度 | タスク | ステータス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | ドラフト確定時の SoT 登録処理（Person, Candidate, Application 作成） | 未着手 |  |
| 高 | 4チャネル API 実装（直接応募・スカウト・エージェント・リファラル） | 未着手 |  |
| 高 | 各ページのエラー修正・動作確認 | 未着手 |  |
| 中 | ダッシュボード「今週の面接」機能実装（Interviewモデル） | 未着手 |  |
| 中 | ローカル・本番DBスキーマ差異の解消 | 未着手 |  |
| 低 | selection_step_id の活用（選考ステップ管理） | 未着手 |  |

# 5. 技術スタック

| カテゴリ | 技術 |
| --- | --- |
| バックエンド | Laravel 11.x / PHP 8.3 |
| フロントエンド | Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS |
| DB | PostgreSQL 16（ローカル）/ MySQL 8（本番 RDS） |
| キャッシュ | Redis |
| インフラ | Docker (Sail) / AWS EC2 + RDS |

以上