Opinio ATS

媒体連携アプローチ比較資料

ビズリーチ・ウォンテッドリー等の進捗・チャット一元管理を実現するための技術アプローチ

2026年2月12日 | 株式会社メディア・コンフィデンス

# 1. 背景と課題

採用担当者が日常的に抱える最大のペインは、ビズリーチ・ウォンテッドリー・各種媒体・エージェントなど複数チャネルを個別に確認しなければならないことです。

「毎回それぞれチェックして進捗確認するのが面倒」「チャットの最新を追うのが大変」——これがユーザーの生の声です。この情報を一元管理することが、Opinio ATSの核心価値になります。

ただし、各媒体が公式APIを広く公開していないため、技術的な連携方法の選定が重要な意思決定ポイントとなっています。以下に3つのアプローチを比較します。

# 2. 3つのアプローチ概要

## A. メール通知パース

各媒体からの通知メール（応募通知・メッセージ通知・選考ステータス変更）をGmail/Outlook連携で取得し、メール本文を解析して情報を抽出する方法です。

- ユーザーにはGmail/Outlookのメール連携設定だけで導入可能

- 各媒体の件名・本文フォーマットをパーサーで解析

- 「ビズリーチで3件返信あり」「Wantedlyの候補者Aを2日放置」のような通知が可能

- チャット全文の取得は不可（通知レベルの情報のみ）

## B. ブラウザ拡張（Chrome拡張）

Chrome拡張機能を開発し、ユーザーがビズリーチやWantedlyの管理画面を開いたタイミングでDOMから情報を取得する方法です。

- HERPが初期に採用していたアプローチ

- チャット全文・選考ステータスなどリッチな情報を取得可能

- 各媒体のUI変更のたびにメンテナンスが必要

- ユーザーが各サイトを開かないと同期されない

## C. API個別交渉

各媒体運営企業と直接交渉し、パートナーAPIやデータ連携契約を結ぶ方法です。最もリッチな連携が実現できますが、交渉に時間がかかります。

- ビズリーチ（Visionalグループ）は企業向けパートナーAPIを限定提供した実績あり

- WantedlyはAPI公開に消極的な印象

- リアルタイム同期・チャット取得などフル機能が実現可能

- 交渉期間は数ヶ月～半年が一般的

# 3. 詳細比較

| 比較項目 | A. メール通知パース | B. ブラウザ拡張 |
| --- | --- | --- |
| 概要 | Gmail/Outlook連携で各媒体の通知メールを取得・解析 | Chrome拡張で各媒体の管理画面からDOM情報を取得 |
| 導入ハードル | ⭐ 低い（メール連携のみ） | 中（拡張インストールが必要） |
| 取得できる情報 | ○ 応募通知 ○ メッセージ通知（件数） ○ 選考ステータス変更 × チャット全文 | ○ 応募情報 ○ チャット全文 ○ 選考ステータス ○ 候補者プロフィール |
| リアルタイム性 | メール受信タイミングに依存（数分～数十分遅延） | ユーザーがサイトを開いた時に同期 |
| 開発工数 | Gmail API連携: 1～2週間 パーサー開発: 2～3週間 合計: 約4～5週間 | 拡張基盤: 2～3週間 媒体別スクレイピング: 3～4週間 合計: 約5～7週間 |
| メンテナンス | 媒体側のメールフォーマット変更時に対応が必要 | 媒体のUI変更のたびにDOMセレクタ更新が必要（月次程度の頻度） |
| リスク | 低い（標準APIのみ使用） | 中（媒体側の利用規約抵触リスクあり） |
| 採用例 | 多くのATSが初期に採用 | HERPが初期に採用 |

| 比較項目 | C. API個別交渉 |
| --- | --- |
| 概要 | 各媒体運営企業と直接交渉し、パートナーAPI提供を受ける |
| 導入ハードル | 高い（交渉・契約が必要） |
| 取得できる情報 | ⭐ フルデータ（チャット全文・プロフィール・選考管理・リアルタイム同期） |
| リアルタイム性 | ⭐ 高い（Webhook/ポーリングでリアルタイム可能） |
| 開発工数 | API連携自体: 2～4週間（交渉期間は別途数ヶ月～半年） |
| メンテナンス | 低い（公式APIのため安定） |
| リスク | 低い（正規連携）。ただし交渉不成立のリスクあり |
| 採用例 | HRMOS、タレントパレット等の大手ATS（規模が大きいほど交渉力あり） |

# 4. 推奨アプローチ

## フェーズ制で段階的に進める

各アプローチは排他的ではなく、並行して進めることが可能です。以下のフェーズ制を推奨します。

| フェーズ | 期間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 約4～5週間 | メール通知パースでMVPをリリース 「未読・新着通知の一覧表示」を実現 → 最小工数でユーザー価値を即座に提供 |
| Phase 2 | 約5～7週間 | Chrome拡張でチャット全文取得を追加 メールパースではできなかったリッチ情報を補完 → ユーザー体験を大幅向上 |
| Phase 3 | 並行で交渉開始 | API個別交渉（まずビズリーチから） API取得できた媒体から順次正規連携に切り替え → 安定性・データ品質の向上 |

## なぜPhase 1（メール通知パース）から始めるのか

- 導入ハードルが最も低く、ユーザーに「メール連携」だけで使い始めてもらえる

- 「ビズリーチで3件返信あり」「Wantedlyの候補者Aを2日放置」のような通知だけでも十分な価値がある

- チャット全文取得までいかなくても、「各媒体を個別に開く手間」を省くだけで刺さる

- リスクが低い（Gmail/Outlookの公式APIのみ使用）

- API交渉は並行して進めることで、待ち時間を無駄にしない

# 5. 次のアクション

- 本資料を柴社長と確認：ユーザーニーズとのフィットを確認し、Phase 1の方針を決定

- Gmail API連携の技術検証：各媒体の通知メールフォーマットを収集・分析

- ビズリーチAPI交溉のフォローアップ：既に依頼メール済みとのことなので、返答状況を確認し次のアクションを決定

- Phase 1の詳細設計・開発着手：メールパーサー設計、通知一覧UI設計

# 6. 実装進捗（2026年2月13日時点）

## Phase 1（メール通知パース）— 実装完了

Phase 1のメール通知パースについて、計画より前倒しで実装を完了しました。以下が完了済みの項目です。

✅ 完了済み:

- Gmail OAuth連携（Google Cloud Console設定、トークン管理、自動リフレッシュ）

- gmail_connectionsテーブル（DBマイグレーション）

- GmailApiService（メール検索・取得・トークン管理）

- 5媒体のメールパーサー実装（ビズリーチ・Wantedly・doda・リクナビ・マイナビ）

- GmailIntakeService（既存Intakeパイプラインへの登録）

- Gmail連携設定画面（Vue）・コントローラー・ルート

- Artisanコマンド（gmail:sync）・スケジューラー登録（15分毎）

- ローカル環境動作確認完了（OAuthフロー成功）

- 本番環境デプロイ完了（ats.opinio.co.jp）

⏳ 残タスク:

- Google Cloud Consoleでテストユーザー追加（本番OAuthに必要）

- 実際の通知メールでパーサー微調整（各媒体のメールフォーマットに合わせて調整）

- Phase 2（Chrome拡張）・Phase 3（API交渉）は未着手

## 対応媒体パーサー一覧

| 媒体 | パーサー | 対応通知種別 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- |
| ビズリーチ | BizReachEmailParserService | 応募・メッセージ・ステータス変更 | 実装済み |
| Wantedly | WantedlyEmailParserService | 応募・メッセージ・話を聞きたい | 実装済み |
| doda | DodaEmailParserService | 応募・メッセージ・面接日程 | 実装済み |
| リクナビ | RikunabiEmailParserService | 応募・メッセージ・気になる | 実装済み |
| マイナビ | MynaviEmailParserService | 応募・メッセージ・気になる | 実装済み |

※ 各パーサーは実際の通知メールを確認しながら微調整が必要です。現時点では想定フォーマットに基づく初期実装です。

## 追記（2026年2月14日）

本番環境（ats.opinio.co.jp）でのGmail連携動作確認が完了しました。

✅ 追加完了項目:

- SSO認証時のユーザーDB永続化対応（JWT認証ユーザーをusersテーブルに自動保存）

- 本番環境でhshiba@opinio.co.jpによるGmail OAuth連携成功

- Gmail連携説明文を5媒体対応に更新

⚠️ 修正した問題:

- gmail_connectionsのuser_id外部キー制約違反：SSOユーザーがusersテーブルに存在しなかった

- emailユニーク制約違反：既存ユーザーとID不一致で重複INSERT

- auth_user_idがJWTのsub値のままでDB上の実際のIDと不一致

→ 解決策: VerifyJwtミドルウェアを改修し、email→id→新規作成の順でユーザーを検索・永続化。auth_user_idにはDB上の実際のuser.idを使用するように変更。

→ Phase 1（メール通知パース）はローカル・本番ともに完全稼働確認済み。

追記（2026年2月14日 午後） — Phase 2 Chrome拡張実装

実装完了項目

✓ Chrome拡張本体（Manifest V3）— manifest.json, content.js, content.css, popup.html/js/css, background.js

✓ バックエンドAPIキー認証 — api_keysテーブル、ApiKeyモデル、ValidateIntakeApiKeyミドルウェア

✓ APIルート読み込み（bootstrap/app.phpにapi:追加）、CORS設定（config/cors.php）

✓ Chromeへの拡張読み込み完了、ローカルマイグレーション完了

次のアクション

○ ビズリーチ法人アカウント作成待ち

○ 実際の候補者ページでDOMセレクタ調整（content.jsのSELECTORS）

○ 動作テスト（フローティングUI表示 → ATS送信 → ドラフト画面で確認）

○ 本番デプロイ（APIキー認証・CORS設定の反映）

→ Phase 2（Chrome拡張）は実装完了。ビズリーチアカウント作成後にDOMセレクタ調整・テストを行う。