Opinio ATS 開発MTG｜議事録

| 日時 | 2026年2月17日（月） |
| --- | --- |
| 主催 | 株式会社メディア・コンフィデンス |
| 対象 | Opinio ATS |
| 参考資料 | 企画書 ver1.5、媒体連携アプローチ比較資料 |

1. 本日のゴール

- 前回定例（2/10）以降の開発進捗報告（Gmail連携本番稼働・Chrome拡張実装）

- ビズリーチアカウント作成状況の確認・テスト計画

- 本番デプロイ計画（Chrome拡張バックエンド）の合意

- SaaS提供に向けた次フェーズの論点整理

2. コスト確認（AWS）

確認URL: AWS Cost Management Console

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/costmanagement/home?region=ap-northeast-1#/home

【確認事項】月次コスト上限ラインの仮決定が必要

3. 開発・基盤の現状

3-1. 前回からの開発進捗

前回定例（2/10）以降に完了した主な開発項目を報告します。

| 区分 | 内容 | ステータス | 対応日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新機能 | Gmail OAuth連携実装（Google Cloud Console設定含む） | 完了 | 2/13 |
| 新機能 | メールパーサー5媒体対応（ビズリーチ・Wantedly・doda・リクナビ・マイナビ） | 完了 | 2/13 |
| 新機能 | Gmail連携設定画面（/settings/gmail） | 完了 | 2/13 |
| 修正 | SSOユーザーDB永続化修正（VerifyJwtミドルウェア） | 完了 | 2/14 |
| 修正 | 本番Gmail OAuth接続成功（hshiba@opinio.co.jp） | 完了 | 2/14 |
| 新機能 | Chrome拡張実装（BizReach候補者取り込み） | テスト待ち | 2/14 |
| 新機能 | APIキー認証基盤（api_keysテーブル・ミドルウェア） | 完了 | 2/14 |
| 基盤 | APIルート読み込み・CORS設定追加 | 完了 | 2/14 |

3-2. 媒体連携アプローチ進捗

別紙「媒体連携アプローチ比較資料.docx」も参照。

| Phase | アプローチ | 内容 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メール通知パース | Gmail OAuth + 5媒体パーサー | ✅ 本番稼働中 |
| 2 | Chrome拡張 | BizReach候補者ページから自動取り込み | 🔧 実装完了・テスト待ち |
| 3 | API個別交渉 | BizReach API正式連携 | ⬼ 未着手 |

3-3. Chrome拡張（Phase 2）詳細

ビズリーチの候補者詳細ページを開くと、フローティングボタンが表示され、ワンクリックでATSのPOST /api/intake/scoutに候補者データを送信する。

- Manifest V3、ビルドツール不要（Vanilla JS）

- DOMセレクタはプレースホルダー—実際のビズリーチ画面で調整が必要

- APIキー認証はオプショナル（company_idボディ指定でも動作）

- ブロッカー: ビズリーチ法人アカウント作成待ち

3-4. 実装済み機能一覧（現時点）

現在本番環境（ats.opinio.co.jp）で稼働中の機能です。

| ページ | 主な機能 | URL |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | KPI・ファネル・チャネル分析・アクション | /dashboard |
| 求人管理 | 一覧・作成・編集・詳細 | /jobs |
| 応募管理 | 応募一覧・詳細 | /applications |
| 候補者管理 | 候補者一覧・詳細 | /candidates |
| 取り込み管理 | ドラフト確認・承認・却下 | /intake |
| パイプライン | カンバン形式の選考管理 | /pipeline |
| 面接管理 | 選考中の応募表示 | /interviews |
| レポート | パイプライン・チャネル・月別推移 | /reports |
| Gmail連携設定 | OAuth接続・同期・5媒体パーサー | /settings/gmail |

4. 本番環境で発生した不具合と対応（2/14）

hshiba@opinio.co.jpで本番Gmail OAuth接続時に3件の不具合が連鎖的に発生。全て当日中に解決。

| # | 事象 | 原因 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FK制約違反（gmail_connections.user_id） | VerifyJwtがSSOユーザーをDBに永続化していなかった | firstOrCreateに変更 |
| 2 | Emailユニーク制約違反 | idで検索→未ヒット→同一emailでINSERT試行 | email→id→createの順に変更 |
| 3 | 同じFKエラー再発 | auth_user_idがJWT sub値のまま（DBの実際IDと不一致） | $user->idを使用に変更 |

→ VerifyJwtミドルウェアを改修し、email→id→新規作成の順でユーザーを検索・永続化。auth_user_idにはDB上の実際のuser.idを使用するように変更。

5. 残タスク・今後の予定

| 優先度 | タスク | ステータス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | ビズリーチアカウント作成・DOMセレクタ調整 | 対応中 | アカウント待ち |
| 高 | Chrome拡張バックエンドの本番デプロイ | 未着手 | アカウント後 |
| 高 | ドラフト確定時のSOT登録処理（Person, Candidate, Application作成） | 未着手 |  |
| 中 | APIキー管理UI（設定画面から発行可能に） | 未着手 | 現在tinkerのみ |
| 中 | ローカル・本番DBスキーマ差異の解消 | 未着手 |  |
| 低 | intake APIのレート制限追加 | 未着手 |  |
| 低 | Phase 3: BizReach API正式連携交渉 | 未着手 | API回答待ち |

6. 技術スタック

| カテゴリ | 技術 |
| --- | --- |
| バックエンド | Laravel 11.x / PHP 8.3 |
| フロントエンド | Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS |
| DB | PostgreSQL 16（ローカル）/ MySQL 8（本番 RDS） |
| キャッシュ | Redis |
| インフラ | Docker (Sail) / AWS EC2 + RDS |
| Chrome拡張 | Manifest V3 / Vanilla JS / Service Worker |
| メール連携 | Gmail API (OAuth 2.0) + 5媒体パーサー |

7. md ファイルレビュー

関連資料: md ファイル一覧（Google Drive）

- md は設計思想／判断理由／責務を明記

- 将来、法務・CSf・外部説明の参照元になる前提

- 今後はmdファイルベースで議論し、履歴も残す

8. 初期フェーズで提供すべき優先機能

やること

- 採用業務の責務整理

- 応募～選考の混乱を減らす

- 「誰が・いつ・何を判断しているか」が分かる状態をつくる

やらないこと

- 高度な分析機能

- AIによる自動判断

- 機能の網羅・盛り込み

9. 次アクション

| アクション | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| ビズリーチ法人アカウント作成 | Opinio | 次回定例まで |
| Chrome拡張DOMセレクタ調整・動作テスト | 開発 | アカウント後 |
| Chrome拡張バックエンドの本番デプロイ | 開発 | テスト後 |
| AWSコスト上限仮決定 | 全員 | 次回定例 |
| SoT登録処理実装 | 開発 | 次回定例まで |