Opinio ATS 開発MTG｜議事録

| 日時 | 2026年2月24日（火） |
| --- | --- |
| 主催 | 株式会社メディア・コンフィデンス |
| 対象 | Opinio ATS |
| 参考資料 | 企画書 ver1.5、エージェント推薦設計書（10_agent_recommendation.md） |

1. 本日のゴール

- 前回定例（2/17）以降の開発進捗報告（エージェント機能実装）

- エージェント管理・推薦管理画面のデモ・動作確認

- 本番デプロイ結果の確認・残イシュー整理

- 次フェーズ（ドラフト確定処理・4チャネルAPI）の論点整理

2. コスト確認（AWS）

確認URL: AWS Cost Management Console

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/costmanagement/home?region=ap-northeast-1#/home

【確認事項】月次コスト上限ラインの仮決定が必要

3. 開発・基盤の現状

3-1. 前回からの開発進捗

前回定例（2/17）以降に完了した主な開発項目を報告します。

| 区分 | 内容 | ステータス | 対応日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新機能 | エージェントマスタテーブル（agents）作成・モデル実装 | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | 推薦リンクテーブル（recommendation_links）作成 | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | recommendationsテーブルにagent_id外部キー追加 | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | エージェント管理画面（4画面：一覧・新規・編集・詳細） | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | 推薦管理画面（2画面：一覧・詳細） | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | RecommendationLinkService（紐付・重複検出・候補者検索） | 完了 | 2/17 |
| 新機能 | ナビゲーションに「エージェント」「推薦」タブ追加 | 完了 | 2/17 |
| デプロイ | 本番環境マイグレーション・ビルド・デプロイ完了 | 完了 | 2/17 |

3-2. エージェント機能の実装について

設計書（10_agent_recommendation.md）に基づき、エージェントチャネルの全機能を実装しました。

■ バックエンド（DB・モデル・サービス）

- agentsテーブル: エージェント会社・担当者のマスタ管理（種別: human/ai）

- recommendation_linksテーブル: 推薦と候補者・応募の紐付け管理

- recommendationsにagent_id FK追加（既存のagent_company_name等との後方互換性維持）

- AgentController (CRUD) / RecommendationController (一覧・詳細・紐付・解除・アーカイブ)

- RecommendationLinkService: 紐付・解除・重複推薦検出・候補者検索

■ フロントエンド（Vue 6画面）

| ページ | 主な機能 | URL |
| --- | --- | --- |
| エージェント一覧 | 検索・ステータスフィルタ・推薦数表示 | /agents |
| エージェント新規登録 | 組織名・担当者・連絡先・種別入力 | /agents/create |
| エージェント編集 | 情報更新・有効/無効切り替え | /agents/{id}/edit |
| エージェント詳細 | 基本情報・統計・推薦履歴一覧 | /agents/{id} |
| 推薦一覧 | ステータス/エージェントフィルタ・統計カード | /recommendations |
| 推薦詳細 | 候補者紐付UI・重複検出・生データ表示 | /recommendations/{id} |

■ 設計原則

「推薦は判断の材料であって、判断そのものではない」——推薦データをSoT候補者に紐付ける際、自動確定ではなく担当者の判断を介在させる設計。推薦詳細画面にもこの原則を明示。

3-3. 実装時に対応した技術課題

| # | 事象 | 原因 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FK型不一致（agents.company_id） | companies.idがUUIDだがforeignId()はbigintを生成 | uuid()に変更＋手動FK定義 |
| 2 | シーダーデータが画面に表示されない | Company::first()がdev-company以外を返却 | firstOrCreate(['slug'=>'dev-company'])に修正 |
| 3 | 本番cache:clear失敗 | Redis接続権限の問題 | スキップ（他コマンドで代替） |

3-4. 媒体連携アプローチ進捗

別紙「媒体連携アプローチ比較資料.docx」も参照。

| Phase | アプローチ | 内容 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メール通知パース | Gmail OAuth + 5媒体パーサー | ✅ 本番稼働中 |
| 2 | Chrome拡張 | BizReach候補者ページから自動取り込み | 🔧 実装完了・テスト待ち |
| 3 | API個別交渉 | BizReach API正式連携 | ⬜ 未着手 |
| 4 | エージェント推薦 | エージェントマスタ・推薦管理・紐付け | ✅ 本番デプロイ済 |

3-5. 実装済み機能一覧（現時点）

現在本番環境（ats.opinio.co.jp）で稼働中の機能です。

| ページ | 主な機能 | URL |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | KPI・ファネル・チャネル分析・アクション | /dashboard |
| 求人管理 | 一覧・作成・編集・詳細 | /jobs |
| 応募管理 | 応募一覧・詳細 | /applications |
| 候補者管理 | 候補者一覧・詳細 | /candidates |
| 取り込み管理 | ドラフト確認・承認・却下 | /intake |
| パイプライン | カンバン形式の選考管理 | /pipeline |
| 面接管理 | 選考中の応募表示 | /interviews |
| レポート | パイプライン・チャネル・月別推移 | /reports |
| Gmail連携設定 | OAuth接続・同期・5媒体パーサー | /settings/gmail |
| エージェント管理 | 一覧・新規・編集・詳細 ★NEW | /agents |
| 推薦管理 | 一覧・詳細・紐付・重複検出 ★NEW | /recommendations |

4. 残タスク・今後の予定

| 優先度 | タスク | ステータス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | ドラフト確定時のSoT登録処理（Person, Candidate, Application作成） | 未着手 |  |
| 高 | 4チャネルAPI実装 | 未着手 |  |
| 高 | ビズリーチアカウント作成・DOMセレクタ調整 | 対応中 | アカウント待ち |
| 高 | Chrome拡張バックエンドの本番デプロイ | 未着手 | アカウント後 |
| 中 | APIキー管理UI（設定画面から発行可能に） | 未着手 | 現在tinkerのみ |
| 中 | ローカル・本番DBスキーマ差異の解消 | 未着手 |  |
| 中 | 本番Redis接続問題の調査（cache:clear失敗） | 未着手 |  |
| 低 | intake APIのレート制限追加 | 未着手 |  |
| 低 | Phase 3: BizReach API正式連携交渉 | 未着手 | API回答待ち |

5. 技術スタック

| カテゴリ | 技術 |
| --- | --- |
| バックエンド | Laravel 11.x / PHP 8.3 |
| フロントエンド | Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS |
| DB | PostgreSQL 16（ローカル）/ MySQL 8（本番 RDS） |
| キャッシュ | Redis |
| インフラ | Docker (Sail) / AWS EC2 + RDS |
| Chrome拡張 | Manifest V3 / Vanilla JS / Service Worker |
| メール連携 | Gmail API (OAuth 2.0) + 5媒体パーサー |

6. 次アクション

| アクション | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| SoT登録処理実装（ドラフト確定→Person/Candidate/Application作成） | 開発 | 次回定例まで |
| 4チャネルAPI実装（direct/scout/agent/referral） | 開発 | 次回定例まで |
| ビズリーチ法人アカウント作成 | Opinio | 次回定例まで |
| AWSコスト上限仮決定 | 全員 | 次回定例 |
| 本番Redis接続問題調査 | 開発 | 3/3まで |